ส่วนที่ 3

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา    ภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์  พ.ศ. 2550

ในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลประจำปีมากและมีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจำกัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ทำให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควรดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2550

*********************************************

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -บำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน | -บำรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของ อบต.งบประมาณ 45,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 2 | -ซ่อมแซมถนนหินคลุก | -ลงหินคลุกจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 290 ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท | หมู่ 10 |
| 3 | -ซ่อมแซมถนนหินคลุก | -ลงหินคลุกจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 290 ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท | หมู่ 11 |
| 4 | -ซ่อมแซมถนนหินคลุก | -ถนนหินคลุกระหว่างหว่างหมู่ 14 –เขตติดต่อบ้านสันติสุข ตำบลแสนสุข โดยลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 290 ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท | หมู่ 14 ถึงต.สันติสุข |
| 5 | -ซ่อมแซมถนนหินคลุก | -ลงหินคลุกจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 145 ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย งบประมาณ 50,000 บาท | หมู่ 8 |
| 6 | -ซ่อมแซมถนนหินคลุก | -ลงหินคลุกจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 58 ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย งบประมาณ 20,000 บาท (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) | หมู่ 6 |
| 7 | -ก่อสร้างถนน คสล. | -ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 57 ม.หนา 0.15 น.มีพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า228 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท | หมู่2 |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |
| 8 | -ก่อสร้างถนน คสล. | -ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15 น.มีพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 228 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท | หมู่ 15 |
| 9 | -ก่อสร้างถนน คสล. | -ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15 น.มีพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 228 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท | หมู่ 16 |
| 10 | -ก่อสร้างถนน คสล. | -ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15 น.มีพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 228 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท | หมู่ 18 |
| 11. | ก่อสร้างถนน คสล. | ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 112 ม.หนา0.15 น.มีพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า448 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 200,000 บาท | หมู่ 5 |
| 12. | ก่อสร้างถนน คสล. | -ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 น.มีพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 200,000 บาท | หมู่ 7 |
| 13. | ก่อสร้างถนน คสล. | -ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 น.มีพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 180,000 บาท | หมู่ 9 |
| 14 | ก่อสร้างถนน คสล. | -ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา0.15 น.มีพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า400 ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 180,000 บาท | หมู่ 6 |
| 15 | -ก่อสร้างถนน คสล. | -ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 89 ม.หนา 0.15 น.มีพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า445 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 200,000 บาท | หมู่ 12 |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |
| 16 | -ก่อสร้างถนน คสล. | ถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 89 ม. หนา 0.15 น.มีพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 200,000 บาท | หมู่ 13 |
| 17 | -ก่อสร้างถนน คสล. | -ถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 148 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 200,000 บาท | หมู่ 19 |
| 18 | -ปรับปรุงถนนลูกรังถนนลูกรัง | -ปรับปรุงถนนลูกรัง ดว้าง 4 ม. ยาว 235 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีปริมาณลูกรังเฉลี่ย 682 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) งบประมาณ 75,000 บาท | หมู่ 1 |
| 19 | -ปรับปรุงถนนลูกรังถนนลูกรัง | -ปรับปรุงถนนลูกรัง ดว้าง 4 ม. ยาว 235 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีปริมาณลูกรังเฉลี่ย 183 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) งบประมาณ 20,000 บาท | หมู่ 9 |
| 20 | เช่าเครื่องจักรกล (รถเกรดเดอร์) | เช่าเครื่องจักรกล(รถเกรดเดอร์)ในการเกรดปรับแต่งถนนหินคลุกในเขตรับผิดชอบของอบต.ผไทรินทร์ จำนวน 19 หมู่บ้าน จำนวน 8 วันๆละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงจำนวน 100,000 บาท | ตำบล ผไทรินทร์ |
| 21 | การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | ซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.ผไทรินทร์ เช่น ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่างๆจำนวน 67,945.37 บาท | ตำบล ผไทรินทร์ |
| 22 | วัสดุก่อสร้าง | -วัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำ เหล็กเส้น-จัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตรับผิดชอบ อบต.ผไทรินทร์ จำนวน 19 หมู่บ้าน จำนวน603,000 บาท | ตำบล ผไทรินทร์ |
| 23 | วางท่อระบายน้ำลอดถนนลาดยางในหมู่ที่ 9 ต. ผไทรินทร์ | วางท่อระบายน้ำลอดถนนลาดยางในหมู่ที่ 9 ต.ผไทรินทร์ โดยวางท่อขนาด(0.60 ม. จำนวน 12 ท่อน ตามรูปแบบรายการอบต.ผไทรินทร์จำนวน 50,000 บาท | ตำบลผไทรินทร์ หมู่ 9 |
| 24 | -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | -ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในเขตพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ งบประมาณ 40,000 บาท | ตำบล ผไทรินทร์ |
| 25 | -อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า ลำปลายมาศ | -อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าลำปลายมาศในการขยายเสาไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่1,2,4,5,7,9,10 งบประมาณ 190,000 บาท | ตำบล ผไทรินทร์ |
| 26 | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ลำปลายมาศ | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน 17,054.63 บาท | ตำบล ผไทรินทร์ |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |
| 27 | -ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล (ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) งบประมาณ 125,000 บาท | หมู่ 1 |
| 28 | -ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | -ซ่อมแซมระบบประปาบาดาลตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท | หมู่ 4 |
| 29 | -ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | -ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบาดาล จำนวน 1 ระบบพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด) งบประมาณ 300,000 | หมู่ 17 |
| 30 | -ต่อท่อประปา | -ต่อท่อประปาจ่ายน้ำ(ท่อเมน)ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ภายในหมู่ 8 บ้านหนองมะค่าโดยต่อจากหมู่ 17 บ้านหนองมะค่าใหม่ไปหมู่ 8 บ้านหนองมะค่า มีความยาวเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,000 ม.(ตามแบบที่อบต.ผไทรินทร์กำหนด) งบประมาณ 50,000 บาท | หมู่ 8 |
| 31 | -อุดหนุน อบต.หนองบัวโคก | -อุดหนุน อบต.หนองบัวโคกตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ระดับอำเภอ งบประมาณ20,000 บาท | อบต. ผไทรินทร์ |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -อบรมกลุ่มเกษตรกร | -จัดอบรมกลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณ 80,000 บาท | ตำบลผไทรินทร์ |
| 2 | -จัดซื้อวัสดุการเกษตร | -จัดซื้อวัสดุการเกษตรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เช่น ปุ๋ยคอก อีเอ็ม กากน้ำตาล งบประมาณ 100,000 บาท | ตำบลผไทรินทร์ |
| 3 | -จัดซื้อแซ๊กรังดุม | -จัดซื้อแซ๊กรังดุม จำนวน 1 คัน งบประมาณ 150,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 4 | -จัดซื้อจักรอุตสาหกรรม เย็บผ้า | -จัดซื้อจักรอุตสาหกรรมเย็บผ้า จำนวน 11 คันงบประมาณ 200,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน | -จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในตำบลผไทรินทร์ งบประมาณ 30,000 บาท | ต.ผไทรินทร์ |
| 2 | -อุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | -จัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ งบประมาณ 20,000 บาท | หมู่ 14 |
| 3 | -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | -จัดกิจกรรมแข่งขันสรภัญญะ งบประมาณ 15,000 บาท | หมู่1,5,18 |
| 4 | -อุดหนุนการศาสนา | -จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน งบประมาณ 20,000 บาท | วัดโคกตาเงิน |
| 5 | -อุดหนุนการศาสนา | -จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งบประมาณ 20,000 บาท | สำนักงาน เจ้าคณะอำเภอ ลำปลายมาศ |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |
| 6 | -กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 50,000 บาท | รร.ในตำบล ผไทรินทร์ |
| 7 | -วัสดุการศึกษา | -จัดซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนต่างๆสำหรับศูนย์เด็กฯ งบประมาณ 10,000 บาท | ศด.วัดโคกตาเงิน |
| 8 | -จัดหาทรายกำจัดลูกน้ำ | -จัดซื้อทรายกัดลูกน้ำ งบประมาณ 90,000 บาท | ต.ผไทรินทร์ |
| 9 | -จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย | -จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย งบประมาณ 20,000 บาท | ต.ผไทรินทร์ |
| 10 | -จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก | -จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก งบประมาณ 20,000 บาท | ต.ผไทรินทร์ |
| 11 | -จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | -จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 20,000 บาท | ต.ผไทรินทร์ |
| 12 | -จัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข | -วัสดุที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข เช่น ถุงมือ กระดาษกรองครอบปากและจมูก งบประมาณ 5,000 บาท | ต.ผไทรินทร์ |
| 13 | -อุดหนุนสาธารณสุขอำเภอ ลำปลายมาศ | -อดหนุนสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศในการจัดกิจกรรม ตำบลปลอดยุงลาย งบประมาณ 122,680 บาท | ต.ผไทรินทร์ |
| 14 | -อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ | -อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ งบประมาณ 35,000 บาท | ต.ผไทรินทร์ |
| 15 | -จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง | -จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง 2 เครื่อง งบประมาณ 160,000 บาท | ต.ผไทรินทร์ |
| 16 | -ขับขี่ปลอดภัย | -จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์จราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 17 | -อุดหนุนอำเภอลำปลายมาศ | -อุดหนุนอำเภอลำปลายมาศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด งบประมาณ20,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 18 | -อุดหนุน สภอ.ลำปลายมาศ | -อุดหนุน สภอ.ลำปลายมาศ ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชน ชุมชน กลุ่มเสี่ยง งบประมาณ 50,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 19 | -จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | - จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ แจกถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ งบประมาณ 30,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 20 | -จัดกิจกรรมช่วยเหลือคนพิการ | -จัดหาถุงยังชีพช่วยเหลือคนพิการ งบประมาณ 30,000 | อบต.ผไทรินทร์ |
| 21 | -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | - 95 ราย รายละ 300 บาท งบประมาณ 342,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 22 | -จัดส่งทีมกีฬา | -จัดส่งทีมกีฬาประเภทต่างๆเช่น ฟุตบอล เข้าแข่งขันระดับ อำเภอ จังหวัด งบประมาณ 25,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 23 | -จัดการแข่งขันกีฬา | -จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ต.ผไทรินทร์งบประมาณ 200,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 24 | -วัสดุกีฬา | -จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน งบประมาณ 95,000 บาท | ต.ผไทรินทร์ |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |
| 25 | -อุดหนุนกีฬา | -จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 5,000 บาท | อำเภอ ลำปลายมาศ |
| 26 | -ครุภัณฑ์กีฬา | -จัดซื้อเวทีมวยมาตรฐานจำนวน 1 ชุด งบประมาณ 250,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 27 | -ก่อสร้างสนามกีฬา | -ก่อสร้างสนามกีฬาเปตอง 1 สนาม งบประมาณ 50,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 28 | -จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค | -จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค งบประมาณ 40,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -ขุดลอกคลองตาสอ | -ขุดลอกคลองตาสอขนากว้าง 35 ม. ยาวเฉลี่ย 280 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ลาดเอียง 1/1.5 หรือปริมาณดินขุดลอกเฉลี่ย 6,600 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งขอบคันดินให้เรียบร้อย(ตามแบบที่ อบต.ผไทรินทร์กำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 200,000 บาท | หมู่ 3 |
| 2 | -ก่อสร้างเตาเผาขยะ | -ก่อสร้างเตาเผาขยะ จำนวน 1 จุด งบประมาณ 15,000 บาท | ต.ผไทรินทร์ |

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติหน้าที่เป็นกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. | -ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติหน้าที่เป็นกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.งบประมาณ 30,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 2 | -ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล | -บุคคล คณะบุคคลที่มานิเทศ คตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน งบประมาณ 5,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 3 | -การจัดกิจกรรมต่างๆ | -วันสำคัญต่างๆ งบประมาณ 50,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 4 | -อุดหนุนอำเภอลำปลายมาศ | -อุดหนุนอำเภอลำปลายมาศในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันสำคัญของทางราชการ งบประมาณ 5,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 5 | -จัดเวทีประชาคาเพื่อจัดทำแผนชุมชน | - จัดทำแผนชุมชน 19 หมู่บ้าน 4 ครั้ง งบประมาณ 40,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 6 | - จัดซื้อศาลาโครงสร้างไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูป | - จัดซื้อศาลาโครงสร้างไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูปจำนวน 4 หลัง งบประมาณ 80,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |
| 7 | -การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน | - จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ค่าตอบครัวเรือนละ 10 บาท ค่าบันทึกข้อมูลเล่มละ 5 บาท งบประมาณ 61,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 8 | -วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน | - วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กระดาษ ปากกา ฯลฯ งบประมาณ 695,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 9 | -บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน | บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัฑณ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ งบประมาณ 85,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 10 | -การพัฒนาบุคลากร | -การจัดฝึกอบรม ส.อบต. ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานลูกจ้าง ผู้แทนประชาคม งบประมาณ 851,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 11 | -จัดซื้อรถยนต์ | -รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 600,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 12 | -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ | -จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ งบประมาณ 35,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 13 | -การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตย | -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง เช่น ป้ายโปสเตอร์ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 14 | -การเลือกตั้ง | -จัดการเลือกตั้งกรณีพ้นวาระหรือกรณีตำแหน่งว่าง งบประมาณ 50,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 15 | -ค่าตอบแทน อปพร.ในการปฎิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล วันสำคัญต่างๆ | วันสำคัญต่างๆ เช่นวันขึ้นปีใหม่ งบประมาณ 120,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 16 | -จัดฝึกอบรม อปพร. | -ฝึกอบรม อปพร. จำนวน 60 คน งบประมาณ 150,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 17 | -ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | -ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ งบประมาณ 20,000 บาท | ต.ผไทรินทร์ |
| 18 | -จัดซื้อวัสดุการเกษตร | -จัดซื้อพันธุ์พืชทางการเกษตรต่างๆ สำหรับแจกจ่ายเกษตรกรที่ประสบสาธารณภัย งบประมาณ 80,000 บาท | ต.ผไทรินทร์ |
| 19 | ค่าเย็บหรือเข้าเล่มหนังสือ | ค่าเย็บหรือเข้าเล่มหนังสือ จำนวน5,000 บาท เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารพร้อมเย็บหรือเข้าเล่มหนังสือ ข้อบัญญัติ, แผนพัฒนา | อบต.ผไทรินทร์ |
| 20 | ศึกษาดูงานนอกสถานที่ | จัดการฝึกอบรมสัมมนา ส.อบต.คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานและลูกจ้าง และหรือผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 350,000 บาท | ตำบลผไทรินทร์ |
| 21 | วัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น มู่ลี่ ม่านปรับแสง กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ น้ำดื่ม แผงกั้นจราจรจำนวน 181,103.73บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 22 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล จำนวน40,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |
| 23 | อุดหนุนมหาวิทยาลัย | อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการส่งพนักงาน ลูกจ้าง หรือสมาชิกสภาอบต.เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 66,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 24 | ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที จำนวน 100,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 25 | พัฒนาบุคลากร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจำนวน3,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 26 | จัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส | จัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส ขนาดกว้าง 13 มม. ยาว 50 ม. จำนวน 1ตัวจำนวน 4,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 27 | จัดซื้อเก้าอี้ | จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 50 ตัวจำนวน22,500บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 28 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(notebook) จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ - หน่วยประมวลผล Core2 Duo Speed(GHz) 1.8 GHz - RAM(MB) 1024 MB(2x512 MB) DDR2-667 - Hard Disk Drive 160 GB - จอภาพ ขนาด 14.1 นิ้ว จำนวน45,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 29 | จัดซื้อชุดรับแขก | จัดซื้อชุดรับแขก จัดซื้อชุดรับแขกจำนวน1ชุดจำนวน6,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 30 | จัดซื้อพัดลม | จัดซื้อพัดลม จัดซื้อพัดลมเพดาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่องจำนวน15,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 31 | จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ | จัดซื้อพัดลมดูดอากาศห้องประชุมสภาอบต. พร้อมติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง จำนวน4,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 32 | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4 ล้านพิกเซล จำนวน1 กล้อง จำนวน 10,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 33 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นจำนวน1เครื่องจำนวน10,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 34 | จัดซื้อชุดไมค์ประชุม | จัดซื้อชุดไมค์ประชุม ประกอบด้วย - ไมค์ประชุมประธาน จำนวน 1 ตัว- ไมค์ประชุมผู้ร่วมพร้อมชุดสายเชื่อมต่อ จำนวน 12 ตัว - ชุดเครื่องขยายเสียง(แอมป์)พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุดจำนวน 98,500 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 35 | จัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | ชุดเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ประกอบด้วย- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง- จอรับภาพแบบม้วนเก็บในกล่องได้ ชนิดมือดึง ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด- สายสัญญาณภาพต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์และวิดีโอ จำนวน 1 ชุด เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน100,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |
| 36 | จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM | จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FMประกอบด้วย - ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 48,000 บาท - ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท รวม72,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 37 | จัดซื้อปืนฉีดน้ำต่อสายดับเพลิง | จัดซื้อปืนฉีดน้ำต่อสายดับเพลิง ใช้กับรถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 2 อันจำนวน20,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 38 | ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างห้องประชุมสภา อบต.ผไทรินทร์ | ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างห้องประชุมสภาอบต.ผไทรินทร์ รวมจำนวน 6 ช่อง (ตามแบบอบต.ผไทรินทร์กำหนด) จำนวน 20,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |
| 39 | จัดทำป้ายบอกทางที่ตั้งที่ทำการอบต. | จัดทำป้ายบอกทางที่ตั้งที่ทำการอบต.ผไทรินทร์ จำนวน 4 ป้าย จำนวน 38,000 บาท | อบต.ผไทรินทร์ |

จากการดำเนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปผลได้ดังนี้

1.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดำเนินการได้ในระดับหนึ่ง

2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมและในเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพ